医院信息故障智能报修助手（企微机器人协作 + 工单闭环）方案

名称：智能报修助手（暂定名：IT小助手），后续可升级为全院服务中心助理

建设内容：企业微信智能机器人开发、工单系统搭建、企业微信小程序/内网管理端系统、基于LLM的故障分类训练+微调、基于LLM的OCR模型、中文语义底座Qwen模型＋CPU推理（由于医院无可用gpu，故以上全部基于cpu推理方案）

方案总结：技术可行，数据不出院，最大难点在于网络及合规性（根据企业微信2026.8.7最新接口支持医院直接无公网域名访问企业微信api，但是企业小程序可能需要医院提供对应域名）

1. 背景与目标

1.1 业务背景

目前全院信息故障报修依赖企业微信群（报修群约800名临床成员），存在以下痛点：

- 响应无感知：信息科看到消息与否取决于人，医生发出报修后无任何即时反馈；

- 口头报修无留痕：故障处理缺少结构化记录，月底无数据可复盘；

- 状态黑盒：医生报修后不知道谁在处理、处理到哪一步，只能重复催问；

- 印象问题：临床对信息科“报修石沉大海”的固有印象亟待扭转。

1.2 目标

| 目标 | 衡量指标 |
| --- | --- |
| 秒级响应感 | 医生发报修消息后 ≤10秒 收到机器人口头确认（含工单号） |
| 报修全留痕 | 群内报修消息 自动转化为工单，转化率 ≥90%（识别+人工补录） |
| 进度透明 | 工单每次状态变更 ≤5秒 推送至报修群并@申报人 |
| 数据可复盘 | 月度自动产出故障类别、响应时长、科室分布报表 |
| 零GPU成本 | AI识别服务运行在 纯CPU环境，不新增GPU采购 |

1.3 非目标（本期不做）

- 语音通话报修、电话报修的接入；

- IT资产管理、知识库自动应答（留待二期评估）；

- 跨院区多租户支持。

2. 用户角色与核心场景

| 角色 | 触点 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 临床医生/护士（约800人） | 报修群、小程序查看页 | 发消息即报修，秒收确认，进度自动找上门，不用催 |
| 信息科工程师 | 内部派单群、小程序处理端 | 自动收单，手机上一键接单/流转/拍照结单 |
| 信息科值班管理员 | 管理后台、小程序 | 处理低置信度待确认队列、值班排班、看报表 |
| 系统管理员 | 企微管理后台 | 机器人创建、回调配置、权限管理 |

核心用户故事（US-01~US-05）

- US-01：作为医生，我在报修群发一条文字描述（如“@IT小助手 HIS登录报错，3楼护士站”），10秒内机器人@我回复“@张医生，问题已收到并生成工单 IT-20260819-013，当前状态：等待受理。初步识别：HIS登录异常。”。

- US-02：作为医生，我私聊机器人发一张报错截图，机器人识别图内文字并自动归类建单。

- US-03：作为医生，工单状态每次变化（接单/处理中/已解决），群里机器人@我推送进度卡片，我可以点击卡片跳进小程序看完整时间线。（更优采用：群内负责“让所有人知道问题已被掌握”，单聊负责“让申报人持续掌握自己的工单”。

- 这样更符合改善临床感知的目标。）

- US-04：作为工程师，新工单产生后内部派单群推送派单卡片，我在小程序点击“接单”，处理完拍照上传并点击“解决”。

- US-05：作为值班管理员，AI识别置信度低于阈值的消息进入我的待确认列表，我一键确认或忽略。

6. 功能需求清单

| 编号 | 模块 | 功能点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 消息接入 | 智能机器人回调验签/解密/msgid幂等 | P0 |
| F02 | 消息接入 | 消息流水全量落库（含非报修消息，供审计与模型优化） | P0 |
| F03 | AI识别 | 文本报修分类+字段抽取（CPU LLM） | P0 |
| F04 | AI识别 | 单聊截图OCR+识别建单 | P1 |
| F05 | AI识别 | 关键词规则降级引擎 | P0 |
| F06 | 工单 | 工单创建/状态机（已创建→已受理→处理中→已解决→已关闭） | P0 |
| F07 | 工单 | 5分钟同类合并窗口（多申报人并单，逐一回复） | P1 |
| F08 | 工单 | 事件时间线记录（每次状态变更含操作人/时间/备注） | P0 |
| F09 | 推送 | 外部群自动确认回复（@申报人+工单号） | P0 |
| F10 | 推送 | 状态变更进度推送（@申报人） | P0 |
| F11 | 推送 | 解决后图文卡片（含耗时统计，点击跳小程序） | P1 |
| F12 | 推送 | 内部派单群派单通知（值班表自动匹配处理人） | P0 |
| F13 | 推送 | Webhook发送队列+限流+失败重试（20条/分） | P0 |
| F14 | 小程序-医生端 | 工单详情、进度时间线、处理照片查看、确认关闭 | P1 |
| F15 | 小程序-工程师端 | 接单、状态流转、拍照上传、备注填写 | P1 |
| F16 | 小程序-管理端 | 低置信度待确认队列（一键确认/忽略） | P1 |
| F17 | 管理后台 | 值班排班维护、工单列表、Web管理页 | P1 |
| F18 | 报表 | 月度故障类别/响应时长/科室分布报表 | P2 |
| F19 | 催办 | 超时未接单（15分钟）内部群自动催办 | P2 |